SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 305806603/0300

Zastoupena: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Interní číslo smlouvy: 23/9615/107

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma:

Se sídlem v:

Zapsaná:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Účet číslo:

Zastoupena:

Plátce DPH: Ano/ ne

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou a v rámci veřejné zakázky 107_MK_Projektová dokumentace – oprava, stavební úpravy a dostavba budovy E2 TUL uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) a související činnosti pro opravu, stavební úpravy a dostavbu budovy E2 (č.p. 1324 v ulici Bendlova v Liberci 1) v tomto rozsahu:

- Fáze první:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem v platném znění, včetně podání žádostí potřebných pro zhotovení projektové dokumentace dotčeným orgánům, včetně propočtu nákladů v členění na investiční a neinvestiční náklady.

- Fáze druhá:

Zhotovení dokumentace pro zadávání (výběr zhotovitele) a provádění stavby, v souladu s platnou legislativou, rozšířené a upřesněné o tyto části a požadavky:

- 	Měřítko výkresů architektonicko – stavebního řešení, konstrukčního řešení a výkresů techniky prostředí staveb bude 1:50.

-	Výpočet kubatury obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055.

-	Výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí.

-	Koordinační výkresy vnitřních instalací v rozsahu půdorysů pro všechna podlaží, dle potřeby podrobnosti a řezy v uzlových bodech (instalační jádra, křížení vedení apod.). Z koordinačních výkresů bude vyplývat nejen koordinace TZB navzájem, ale také prostorová koordinace ve vztahu ke stavebním konstrukcím, a to včetně profilace prostupů, nik a drážek, která bude zohledňovat také vztah skutečných rozměrů stavebních konstrukcí a rozvodů instalací. Na koordinační výkresy bude navazovat samostatná kapitola v Technické zprávě architektonicko - stavebního řešení, která bude podrobně popisovat řešení koordinace stavebních konstrukcí a vedení TZB nejen po stránce prostorové, ale také funkční a technickou koordinaci profesí TZB navzájem (např. ÚT+VZT+MaR+Elektro apod.) a dále výkaz výměr.

-	Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), a to v neoceněné i oceněné podobě, a to v podrobnosti a provedení dle vyhlášky číslo 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cenová hladina oceněného výkazu výměr stavby je vymezena aktuálním směrným ceníkem ÚRS Praha. Oceněný i neoceněný výkaz výměr budou rozděleny na část investiční a neinvestiční dle účinného zákona o daních z příjmů a podle pokynu Generálního finančního ředitelství (GFŘ č. D6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů).

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, proto s ohledem na tuto skutečnost musí být projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Fáze třetí:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost (odbornou technickou pomoc) objednateli v rámci zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby – vyjasňování dotazů uchazečů o veřejnou zakázku, příprava a zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci dodatečných informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci.

- Fáze čtvrtá:

Provedení autorského dozoru při realizaci stavby dle § 152 odst. 4 stavebního zákona, a to minimálně v rozsahu úkonů autorského dozoru dle přílohy „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA“. Součástí autorského dozoru bude zejména, nikoliv však pouze, posouzení a schválení dodavatelské (výrobní) dokumentace zhotovitele stavby a doplňování detailů, které budou nutné pro realizaci stavby a nebudou obsaženy v dokumentaci pro provádění stavby, nebo vysvětlení technických řešení, která nebudou z této dokumentace dostatečně zřejmá, účast na kontrolních dnech stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele.

- Fáze pátá:

Úkony po dokončení stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele a při kolaudaci stavby.

Dále celé též jako „dílo“.

- Dokumentace budou vyhotoveny a předány objednateli 6x ve výkresovém (tištěném) a 2x v elektronickém vyhotovení na datovém  nosiči v těchto formátech:

- Výkresová a grafická část – formát DWG a PDF

- Textová část – formáty WORD, EXCEL

- Rozpočty a výkazy výměr – formát EXCEL

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a v ujednané době na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle této smlouvy.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli v dohodnutém místě, kterým je pro účely této smlouvy ujednáno sídlo objednatele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli minimálně následující podklady a součinnost:

- Pasporty objektu

- Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu požadavků platné legislativy.

- Požadavky na zpracování projektu, dispoziční úpravy, stavebně technická řešení a provoz

- Objednatel umožní zhotoviteli průběžný přístup do budovy ve standardní pracovní době objednatele.

- Na vyžádání zhotovitele objednatel poskytne zhotoviteli v přiměřené lhůtě doplňující informace potřebné ke zpracování díla. Nebude-li v každém konkrétním případě sjednána jiná lhůta, sjednává se lhůta 5 pracovních dnů pro předání těchto informací od doručení požadavku zhotovitele objednateli. Požadavky a informace budou předávány elektronickou poštou. Uživatelské a technické požadavky bude zhotovitel předávat na adresu milan.varvarovsky@tul.cz. Objednatel bude informace předávat na adresu      .

- Zhotovitel závazně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace.

II.

Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

  - fáze první: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem v platném znění, včetně podání žádostí potřebných pro zhotovení projektové dokumentace dotčeným orgánům, včetně propočtu nákladů v členění na investiční a neinvestiční náklady do max. 80 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

  - fáze druhá:  Zhotovení dokumentace pro zadávání (výběr zhotovitele) a provádění stavby: do 90 kalendářních dnů ode dne písemného vyrozumění dodavatele o rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - fáze třetí: úkony při výběru zhotovitele stavby – do 2 pracovních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele,

  - fáze čtvrtá: průběžně během realizace stavby do doby převzetí stavby od zhotovitele stavby objednatelem,

  - fáze pátá: do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

Veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

- Smluvní strany se dohodly, že termíny plnění díla dle předchozích odstavců můžou být změněny výlučně v následujících případech:

  - dojde-li během provádění díla ke změně zadání na zpracování projektové dokumentace, ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele; v takovém případě smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě;

  - objednatel neposkytne zhotoviteli řádnou a včasnou součinnost k provádění díla sjednanou v této smlouvě; v takovém případě se doba plnění prodlouží o dobu, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, aniž by muselo dojít ke změně této smlouvy.

Vlivy na straně zhotovitele nezakládají důvod pro změnu termínu plnění.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši     Kč bez DPH. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

Celková cena za dílo je dále členěna dle fází předmětu díla  takto:

  - fáze první:     Kč bez DPH.,

  - fáze druhá:    Kč bez DPH,

  - fáze třetí:     Kč bez DPH,

  - fáze čtvrtá:     Kč bez DPH,

  - fáze pátá:     Kč bez DPH,

- Cena díla se sjednává jako pevná a neměnná po celou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla v dohodnutém rozsahu a termínu včetně případných nákladů způsobených zvýšením cenové úrovně vstupů zhotovitele a nákladů na případné řešení předpokládatelných technických problémů, které mohou dodatečně změnit rozsah služeb, a které je vzhledem ke své odbornosti a zkušenosti zhotovitel povinen odhadnout. Za řešení předpokládatelných technických problémů se nepovažuje změna zadání díla ze strany objednatele.

IV.

Platební podmínky

- Za řádně a včas provedené dílo se objednatel zavazuje uhradit sjednanou cenu díla dle čl. III smlouvy, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. Splatnost faktur se sjednává na dobu 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury následovně:

  - za fázi první po odsouhlasení a podepsání předávacího protokolu k dokumentaci pro stavební povolení, resp. po odstranění vad a nedodělků vytknutých objednatelem,

  - za fázi druhou po odsouhlasení a podepsání předávacího protokolu k dokumentaci projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele, resp. po odstranění vad a nedodělků vytknutých objednatelem,

  - za fázi třetí po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby,

  - za fázi čtvrtou po převzetí stavby od zhotovitele stavby,

  - za fázi pátou po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

- Daňový doklad (faktura) musí vždy obsahovat tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo bydliště dle živnostenského listu zhotovitele,

- obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo objednatele,

- pořadové číslo dokladu,

- číslo smlouvy, název díla, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny,

- datum vystavení dokladu,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- výši ceny bez DPH celkem,

- sazbu DPH,

- výši DPH,

- cenu celkem,

- vyúčtování případných splátek či záloh, zaplacených a započítávaných do tohoto dokladu,

- další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH.

- Přílohou a součástí faktury musí být v případě fáze první a druhé objednatelem potvrzený předávací protokol.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k opravě nebo vystavení nové faktury, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením ceny díla. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené nebo nově vystavené faktury.

V.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami a požadavky dle této smlouvy, předanými podklady pro provádění díla, s náležitou odbornou péčí, v ujednaném čase a bez vad a nedodělků tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel. Zhotovitel je povinen chránit dílo až do doby jeho převzetí objednatelem.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím odborně kvalifikovaných osob, včetně odborného dohledu.

- Zhotovitel výslovně potvrzuje a garantuje, že předmět smlouvy je vyspecifikován tak, že zahrnuje vše, co je potřeba k řádnému provedení díla, že ujednaná cena díla je správně a úplně kalkulována tak, aby byly kryty všechny náklady, které mu vzniknou v souvislosti s jeho závazky při provádění díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům, a přesně a včas je plnit.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, zejm. zpracování projektové dokumentace, svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. Za soulad dokumentace s platnými ČSN a obecně závaznými předpisy odpovídá zhotovitel.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN, které se pro účely zpracování díla považují za závazné, a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k prováděnému dílu. Dále bude dílo provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a případně dalšími požadavky objednatele.

- Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od nich obou intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizace stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou předávány v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Sídlo objednatele je za stejných podmínek také místem předání a převzetí díla.

- Koordinační porady o průběhu projekčních a souvisejících činností se budou konat na základě vzájemné dohody. Termín kontrolních dnů stanoví objednatel. Zhotovitel připraví pro tyto porady písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Kontrolní dny se budou konat v sídle zhotovitele, nebude-li objednatelem výslovně určeno jinak.

- Nespolupracuje-li zhotovitel s objednatelem bez objednatelova zavinění, popřípadě je-li zhotovitel nečinný po dobu delší než 10 kalendářních dnů, a to i přes písemnou výzvu objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VI.

Přejímání díla

- Řádně provedené dílo dle této smlouvy bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude protokol, který podepíší k tomu objednatelem a zhotovitelem prokazatelně pověřené osoby. Převzetí je objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. Řádným provedením se rozumí provedení bez vad a nedodělků, což platí pro fáze první a druhou. Fáze třetí, čtvrtá a pátá je předána bez nutnosti protokolárního převzetí, okamžikem jejich provedení řádně a včas.

- Při přebírání částí díla se kontrola díla objednatelem týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo nemá zřejmé vady a nedostatky a zda splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele. Objednatel zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, nebo jinými závaznými předpisy se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a smluvní strany vylučují § 2605 odst. 2 občanského zákoníku..

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky uvedené v této smlouvě, v podkladech a obecně závazných právních předpisech, bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a bude v souladu s technickými požadavky dopadajícími na dílo a dalšími platnými právními předpisy, a dále že dílo bude prosto jakýchkoliv právních vad. Ujednání čl. XIII. smlouvy tímto není dotčeno.

- Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a podkladů či k účelu obvyklému, jinak má dílo vady.

- Záruka zhotovitele za jakost projektové dokumentace je po dobu časově neomezenou. Za nesoulad předaného díla s ČSN nebo dalšími obecně závaznými předpisy, který vznikne následně případnou změnou těchto ČSN nebo ostatních obecně závazných předpisů v době po předání díla, zhotovitel neručí.

- Vadu objednatel bezodkladně po jejím zjištění oznámí písemně (reklamace) zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel vadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat opravit vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu. Tuto svou pohledávku je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, a to i nesplatnou.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za škodu

- Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou dále odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

- Odpovědnost zhotovitele dle § 2630 občanského zákoníku není ujednáními této smlouvy nijak dotčena

IX.

Zástupci smluvních stran

- Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech realizace díla a ve věcech technických za objednatele a zhotovitele:

| Strana objednatele | Strana zhotovitele: |
| --- | --- |
| PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. Tel.: +420 48535 3106 e-mail: lenka.burgerova@tul.cz | Jméno: Tel.: e-mail : |

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu objednatelem.

- Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části předmětu díla až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese do doby jejich prokazatelného vrácení nebezpečí škody vzniklé na věcech, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.

XI.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínech dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dle čl. VII. odst. 4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty zhotovitelem, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému zhotoviteli, a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

- Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody a smluvní strany tímto vylučují § 2050 OZ.

- Platba smluvní pokuty bude povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.

XII.

Další povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje, že s údaji týkajícími se díla bude zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zdržet se po dobu provádění díla a v průběhu provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny sjednané smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen předem upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

- Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, podmínek této smlouvy nebo požadovaných výslovně objednatelem, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

- Zhotovitel zastaví provádění díla a jiná plnění dle smlouvy a okamžitě o tom písemně vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že dílo je s ohledem na zadání objednatele uvedené v této smlouvě technicky či jinak neproveditelné, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele zakládá nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu vzniklé škody.

- Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

- Zhotovitel se zavazuje provádění díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o změně v postupu provádění díla a podmínkách jeho provedení. Přerušení prací může trvat maximálně 30 dní. Pokračuje-li zhotovitel v provádění díla po přerušení, prodlužují se automaticky termíny plnění díla dle této smlouvy o časový úsek shodný s dobou, po kterou zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí objednatele.

- Veškerá prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas, jinak je z nich zhotovitel zavázán sám. Zhotovitel je rovněž povinen informovat objednatele o veškerých svých činnostech a úkonech vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména o vyhotovování písemností zasílaných orgánům veřejné správy, a ke všem takovým činnostem a úkonům nad rámec smlouvy si musí zhotovitel opatřit písemný souhlas objednatele či plnou moc.

- Zhotovitel i jeho případný poddodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Autorská práva

- Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu pouze jako „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součásti českého právního řádu. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva vztahující se k dílu a že je tedy poskytovaná licence prosta právních vad.

- Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově a územně neomezené oprávnění k výkonu práva dílo a/nebo jeho část užít (licenci), a to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům jeho užití, zejména pro příslušnou fázi stavby a stavbu jako celek, pro niž je dílo prováděno. Smluvní strany ujednávají, že licence se poskytuje bezúplatně, a to z důvodu, že úhradou ceny díla jsou veškeré finanční nároky zhotovitele stran licence vůči objednateli vyrovnány.

- Smluvní strany dále ujednávají, že objednatel může svá oprávnění tvořící součást licence dle ujednání předchozího odstavce zcela nebo z části poskytnout nebo postoupit třetí osobě.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s případnými změnami nebo jinými zásahy do svého díla provedenými buď objednatelem, nebo třetími osobami oprávněnými na základě smluvního vztahu s objednatelem, a to i pro dílo nedokončené. V případě, že je zhotovitel právnickou osobou, zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 11 odst. 3 autorského zákona disponuje souhlasem autora/ autorů díla se změnami či jinými zásahy do díla provedenými buď objednatelem, nebo třetími osobami oprávněnými na základě smluvního vztahu s objednatelem, a to i pro dílo nedokončené. Změny či jiné zásahy nesmí být provedeny způsobem snižujícím hodnotu díla.

- Bude-li zjištěno, že licence obsahuje právní vady a dílo z toho důvodu není možno v ujednaném rozsahu a k danému účelu užít nebo v případě, že zhotovitel nedisponuje souhlasem autora/autorů se změnami či jinými zásahy do díla dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč bez DPH za každé takové porušení, resp. případ. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Obě smluvní strany sjednávají, že použití díla provedeného dle smlouvy jakožto autorského díla se s výhradou shora ujednaného řídí následujícími pravidly:

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se stávají po jejich vyhotovení vlastnictvím objednatele, a to ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Zhotovitel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie díla, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci. Pakliže je (jsou) jako součást provádění díla vyroben (vyrobeny) model (modely) či grafické dílo (grafická díla), stávají se tyto rovněž vlastnictvím objednatele,

- předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla za předpokladu, že s tím objednatel předem vysloví svůj souhlas.

- Osobnostní práva autorská nejsou ujednáními smlouvy dotčena.

XIV.

Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedených v občanském zákoníku a v této smlouvě.

XV.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy z důvodů dle občanského zákoníku a dále v případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění po dobu delší než 20 dnů či v případě opakovaného prodlení zhotovitele s plněním dílčích povinností dle této smlouvy v průběhu jednoho měsíce a z dalších důvodů uvedených v této smlouvě.

XVI.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se v otázkách jí výslovně neupravených řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, případně zákonem č. 283/2021 Sb.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Žádná smluvní strana neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této smlouvy o druhé straně, pokud by tímto druhé smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně. Obě strany této smlouvy jsou povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany by mohlo druhé smluvní straně, popřípadě třetí osobě s touto stranou jednající ve shodě nebo jejich zaměstnancům přivodit újmu.

- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ujednání smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se bude v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání.

- Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena listinné podobě, pak je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Smlouva bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. osoba zastupující zhotovitele V dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne |
| --- | --- |