SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 268652827/0300

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Josef Břoušek

Interní číslo smlouvy: 19/9615/214

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma:

Se sídlem v:

Zapsaná:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Účet číslo:

zastoupena:

Plátce DPH: Ano/ ne

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424, a v rámci veřejné zakázky 214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace uzavírají následující smlouvu (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době toto dílo v kvalitě a rozsahu sjednaném touto smlouvou (dále jen „dílo“):

Realizace ocelové nosné konstrukce pro portálový stroj podle objednatelem poskytnuté technické dokumentace. Stroj se bude skládat z lineárních mechanických aktuátorů, které poskytne objednatel a z poptávané ocelové nosné konstrukce. Nosná konstrukce se skládá ze šesti sloupů, které jsou v horní části propojeny podélnými nosníky, na kterých je umístěn portálový stroj. Základové desky jednotlivých sloupů jsou kotveny do betonové podlahy a následně podlity betonem.

Součástí díla je doprava konstrukce na místo plnění a celková montáž podle poskytnuté dokumentace společně s mechanickými pojezdy portálového stroje se zajištěním bezchybné funkčnosti portálového stroje. Konkrétní umístění v místnosti bude stanoveno na místě během celkové montáže.

Součástí díla je transport mechanických pojezdů portálového stroje z budovy A Technické univerzity v Liberci na adrese Hálkova 917/6, Liberec I-Staré Město na místo plnění ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, 166 08.

Zhotovitel si zajistí v místě plnění a v místě nakládky veškerou manipulační techniku, kterou je možné manipulovat v následujících prostorách:

- Technická univerzita v Liberci (místo nakládky transportu mechanických pojezdů portálového stroje): 5800 mm x 4500 mm x 2700 mm (délka x šířka x výška) se vstupními dveřmi do místnosti o rozměrech 2000 mm x 1950 mm (šířka x výška) a prahem o výšce 20 mm.

- Kloknerův ústav (místo plnění): 7170 mm x 4200 mm x 3520 mm (délka x šířka x výška) se vstupními dveřmi do místnosti o rozměrech 1000 mm x 2280 mm (šířka x výška)

Na místě plnění bude provedena kompletace lineárních mechanických aktuátorů a dodávané ocelové nosné konstrukce, instalace celého stroje na konkrétní umístění v místnosti a ověření funkčnosti zařízení.

- Dílo bude sloužit k následujícímu účelu:

Portálový stroj bude sloužit pro testování technologie 3D tisku z betonu pro účely projektu 3D STAR.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu.

- Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy.

- V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou zhotovitele, které by mělo za následek znevýhodnění objednatele nebo jakoukoliv újmu na jeho právech oproti zadávací dokumentaci, resp. nabídce zhotovitele, bude se obsah práv a povinností řídit vždy úpravou v zadávací dokumentaci, resp. nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel závazně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace.

II.

# Cena díla a platební podmínky

- Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši       Kč  bez DPH. DPH činí       Kč. Cena díla s DPH činí       Kč. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, je uvedená cena cenou konečnou, ke které se nepřičítá účinná sazba DPH a to po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Cena díla se sjednává jako pevná a neměnná po celou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla v dohodnutém rozsahu a termínu včetně případných nákladů způsobených zvýšením cenové úrovně vstupů zhotovitele.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH

- je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění.

- má objednatel právo (1) snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného plnění za zhotovitele a dále případně (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde zhotoviteli.

Zhotovitel, který je plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po uzavření smlouvy písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, který zveřejnil správce daně a písemně objednateli neprodleně sdělovat jakékoliv změny tohoto údaje. Bude-li zhotovitel plátcem DPH a poskytované plnění zdanitelným plněním podle zákona o DPH po 1. 4. 2013, bude úhrada prováděna na účet zhotovitele, který je správcem daně ke dni zadání příkazu k úhradě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a je-li takových účtů více, pak na ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li žádné bankovní spojení takového účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až do 21. dne poté, kdy jej zhotovitel upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

- Cena za dílo zahrnuje realizaci nosné konstrukce, dopravu na místo plnění, transport mechanických pojezdů portálového stroje z budovy A Technické univerzity v Liberci na adrese Hálkova 917/6, Liberec I-Staré Město na adresu ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, 166 08, pojištění a veškeré další platby spojené s dopravou a provedením díla, kompletaci lineárních mechanických aktuátorů a dodávané ocelové nosné konstrukce, instalaci celého stroje na konkrétní umístění v místnosti a ověření bezchybné funkčnosti zařízení.

- Platba ceny za dílo dle této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena po řádném předání díla objednateli. Splatnost se sjednává na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Faktura bude doručena objednateli ve dvou stejnopisech. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a pokud je zhotovitel plátce DPH náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat název příslušné veřejné zakázky.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

III.

Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět smlouvy v těchto lhůtách:.

a) výroba a doprava ocelové nosné konstrukce do Kloknerova ústavu

do 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

b) transport mechanických pojezdů portálového stroje z budovy A Technické univerzity v Liberci na adrese Hálkova 917/6, Liberec I-Staré Město na adresu ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, 166 08 bude proveden následně po dohodě se zadavatelem nejdéle

do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

c) kompletace lineárních mechanických aktuátorů a dodávané ocelové nosné konstrukce, instalace celého stroje na konkrétní umístění v místnosti a ověření funkčnosti zařízení

do 2 měsíců ode dne předání pojezdů k odvozu

IV.

Provedení díla a jeho předání

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, v termínu dle článku Termín provedení díla a předáním díla objednateli v místě předání:

ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, PSČ 166 08.

- S předáním díla je zhotovitel povinen objednateli předat také případné dokumenty a podklady nezbytné pro užívání díla.

- Zhotovitel oznámí objednateli předání díla písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Převzetí zhotoviteli potvrdí za objednatele Osoba zodpovědná za smluvní vztah v Předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem přechodu vlastnického práva na objednatele.

V.

Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele

- Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

- Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a dodat dílo v kvalitě a rozsahu, jež je určen charakterem díla a touto smlouvou.

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí v souladu s osvědčenými postupy v oboru a zajistí provedení prací při plnění předmětu díla pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací, odpovídající příslušným předpisům pro provádění díla. Pracovníky zhotovitele pro účely této smlouvy jsou zaměstnanci zhotovitele, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro zhotovitele při plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jinak zhotovitel nese odpovědnost za škodu.

VI.

Zajištění závazků zhotovitele a objednatele

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad sjednanou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za předmět za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

- Objednatel je oprávněn v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty zhotovitelem, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému zhotoviteli a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

- Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody a smluvní strany tímto vylučují § 2050 OZ.

- Platba smluvní pokuty bude povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.

VII.

Záruka za jakost

- Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho využití, případně pokud nemá vlastnosti výslovně sjednané touto smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo dle této smlouvy v délce trvání dvacet čtyři (24) měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu dle článku Předání a provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení emailu s nárokem na adresu: VYPLNÍ DODAVATEL. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby na základě oznámení vady objednatelem bezplatně odstranit reklamované vady ve lhůtě a způsobem stanovenými níže.

- Objednatel bude dle své úvahy uplatňovat svá případná práva z vad díla dle § 2615 a násl. s tím, že volba práva je vždy na objednateli.

- Lhůta pro odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 7 dnů od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Smluvní strany sjednávají vyloučení § 2605 odst. 2 OZ.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění s možností liberace dle § 2913 odst. 2 NOZ. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- prodlení objednatele se zaplacením ceny po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů.

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů,

- zjištění, že parametry díla neodpovídají požadavkům stanoveným smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce,

- neodstranění vady dle článku Záruka za jakost.

- Stanoví-li objednatel zhotoviteli pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká objednateli právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže zhotovitel v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může objednatel odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení zhotovitele obdržel.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy dojde k navrácení vzájemně poskytnutých plnění.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty.

X.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména podle (obecných) ustanovení o závazkových vztazích.

- Zhotovitel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky budou dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejněny na profilu zadavatele objednatele, pokud nastanou zákonné důvody k tomuto uveřejnění.

- Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů uchazečů) výzvy/zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akceptoval.

- Zhotovitel i jeho případný poddodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení, a smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

- Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena listině, pak je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. osoba zastupující zhotovitele V dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne |
| --- | --- |